## 肥西县土地整治项目可研、规划设计、预算、测绘小额零星项目库

## 入

## 库

## 征

## 集

## 文

## 件

业主单位： 肥西县自然资源和规划局

代理机构： 肥西县公共资源交易有限责任公司

日    期： 2021 年08月

## 第一章  入库征集公告

肥西县公共资源交易有限责任公司受肥西县自然资源和规划局委托，现对“ 肥西县土地整治项目可研、规划设计、预算、测绘小额零星项目库”进行征集，欢迎具备条件的企业参加。

一、项目名称及内容

1.项目名称：肥西县土地整治项目可研、规划设计、预算、测绘小额零星项目库

2.项目地点：肥西县

3.项目单位：肥西县自然资源和规划局

4.项目概况：拟选5家入库企业，承担肥西县城乡建设用地增减挂钩规划设计与预算编制、实施方案编制和组卷报批、新增补充耕地、旱改水规划设计与预算编制、实施方案编制等土地整治各类项目申报前期踏勘、现状测绘、可行性研究报告以及项目后期竣工图测绘、验收资料编制、外业取证和电子报备等一站式服务性工作。

5.资金来源：自筹

6.项目概算：30万元以下

7.项目类别：服务类

二、企业资格

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、投标人资质要求：须同时具有以下资质：

（1）工程测量专业测绘乙级及以上资质；

（2）土地规划乙级及以上资质（省外土地规划资质需在安徽省认证机构备案）；

3、具有土地整治勘测和规划设计的相关业绩；

4、本项目不接受联合体；

5、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为入库候选人，不得确定为入库人：
   1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；
   2）投标人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的； 
   3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
   4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

三、报名及征集文件发售方法

1.报名时间：2021年7月29日-2021年8月4日，上午8：30-11：30，下午2：30-5：30（不含节假日）

2.征集文件工本费：200元（售后不退）。（联系电话：0551-68825056）

3.报名方式：

（1）现场报名（肥西县上派镇肥光办公区3号楼2楼肥西县公共资源交易有限责任公司1号、2号窗口），不接受任何其他方式。

（2）报名截止时间前，携带相关材料现场报名（法人须携带营业执照复印件及身份证、授权委托人须携带授权委托书原件及身份证），逾期不予受理。

四、资审时间及地点

1. 资审时间：2021年8月8日上午10：00。

2. 资审地点：肥西县上派镇肥光办公区3号楼2楼肥西县公共资源交易有限责任公司

五、联系方法

（一）项目单位：肥西县自然资源和规划局

地址：肥西县上派镇

联系人：卫工

电话：0551- 68829022

（二）代理机构：肥西县公共资源交易有限责任公司

地址：肥西县上派镇肥光办公区3号楼2楼

联系人：武工

电话：0551-68825056

# 资 审 时 间 安 排 表

| 序号 | 内 容 | 时 间 （北京时间） | 地 点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资审文件发售 | 2021年7月29日起 | 肥西县公共资源交易有限责任公司2楼 |
| 2 | 疑问答复 | 2021年8月6日上午10时后 | 肥西县公共资源交易有限责任公司网站 |
| 3 | 参审文件提交截止时间 | 2021年8月8日10时 | 肥西县上派镇天海路与宝成路交叉口肥光办公区3号楼2楼 |

## 第二章  须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目单位 | 肥西县自然资源和规划局 |
| 2 | 建设地点 | 肥西县 |
| 3 | 疑问提交 | （1）疑问提交截止时间：2021年8月5日下午15时前 （2）疑问提交方式：参审单位收到征集文件在规定时间之前将疑问以书面形式(盖单位公章，否则不予接受)递交至肥西县公共资源交易有限责任公司,同时发送电子档至QQ： 153284050（只发电子档不接受） 联系人：武 工 电 话：0551-68825056 |
| 4 | 参审文件份数及要求 | 正本1份，副本2份。正本、副本分别密封提交。 |
| 5 | 参审文件递交时间及地点 | 参审文件递交截止时间: 资审文件提交地点：肥西县上派镇天海路与宝成路交叉口肥光办公区3号楼2楼3213室 |
| 6 | 资审时间及地点 | 资审时间：北京时间2021年8月8日10:00 资审地点：肥西县上派镇天海路与宝成路交叉口肥光办公区3号楼2楼 |
| 7 | 资审办法 | 综合评估法 |
| 8 | 社保证明材料 | 本项目要求提供的社保证明材料为下述形式之一（投标文件中须提供扫描件）： （1）社保局官方网站查询的缴费记录截图； （2）社保局的书面证明材料； （3）经参审单位委托的第三方人力资源服务机构或与 投标人有直接隶属关系的机构可以代缴社保，但须提 供有关证明材料并经评审委员会确认。 （4）参与资审的院校，社保证明可以用以下任意一 种： ①加盖参审单位公章的教师证（须为本单位人员）； ②医保证明材料。 （5）其他经评审委员会认可的证明材料。 （6）法定代表人参与项目的，无需提供社保证明材 料，提供身份证明扫描件即可。 |
| 9 | 计费标准 （固定单价） | 具体费用结算方式按照财政部、国土资源部联合颁发的《土地开发整理项目预算定额标准》（财综〔 2011 〕128号），结合市场价格，取费标准为： (1)规划设计费（含项目可行性研究费、项目设计与预算编制费） 以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数,取费标准2.2%。 (2)项目勘测费 按不超过工程施工费的1.2%计算（含竣工测绘0.6%） 以上项目总计取费不得超过30万元（不含增减挂钩项目组卷费）。 （3）增减挂钩项目组卷费 增减挂钩项目组卷每个批次2万元（含申报及验收） |
| 10 | 付款方式 | 项目经批准后，经市级及以上国土资源厅验收确认后，一次性支付合同价款。 |

## 项目需求

- 项目概况

1、承担肥西县城乡建设用地增减挂钩规划设计与预算编制、实施方案编制和组卷报批、新增补充耕地、旱改水可行性研究报告、规划设计与预算编制、实施方案编制等土地整治各类项目申报前期踏勘、现状测绘以及项目后期竣工图测绘、验收资料编制、外业取证和电子报备等一站式服务性工作。

2、原则上预算费在30万元以下的土地整治项目可研、规划设计、预算、测绘项目，经批准后均从库内确定。

3、定点服务期限：签订入库协议起三年。

4、定点单位数量

预入库人数量与有效投标人数量关系详见下表：

| 有效参审单位数量 | 预入库人数量 |
| --- | --- |
| 参审单位≥8家 | 5家 |
| 5家≤参审单位≤7家 | 4家 |
| 参审单位≤4家以下 | 流标 |

二、项目预算

具体费用结算方式按照财政部、国土资源部联合颁发的《土地开发整理项目预算定额标准》（财综〔 2011 〕128号），结合市场价格，取费标准为：

(1)规划设计费（含项目可行性研究费、项目设计与预算编制费）

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数,取费标准2.2%。

(2)项目勘测费

按不超过工程施工费的1.2%计算（含竣工测绘0.6%），但总计取费用不超过30万元（不含增减挂钩项目组卷费）。

（3）增减挂钩项目组卷费

增减挂钩项目组卷每个批次2万元（含申报及验收）

三、承担项目范围及内容

入围单位参照“大建设”模式，采用“一站式设计”服务，应完成：

1、受采购人委托对第三方承担的土地综合整治项目进行外业踏勘核实并提供项目实地踏勘报告，详细内容按照采购人相关要求编制。踏勘结果要真实准确，并对采购人负责。

2、完成项目测量和工程勘察。测量成果包括：前期测绘地形地类的线划图、影像图及两者叠加图，项目区内较大水塘的塘底形状图、界址点坐标和高程点成果表、技术设计和总结，质量总结报告，同时完成变更测量等任务。要拥有相关的技术人员和仪器设备，保证测绘结果真实有效。需工程勘察的，要对建设场地做出详细论证，保证工程的合理进行，促使工程取得最佳的经济、社会与环境效益。

3、结合当地土地、农业、水利和村镇等各类规划，完成项目可行性研究、规划设计与投资预算编制工作。另根据项目业主工作安排，参加项目现场调度会，负责项目施工过程中出现的变更设计等。

入围单位要严格按照国家、省有关标准要求执行。

四、有关事项说明

1、本次入围单位，仅为享有承接肥西县域范围内各类投资土地整治项目等业务的服务资格，项目单位并不保证入围的单位均能承接到业务，具体业务按轮次由项目单位组织抽签方式确定，所有入库单位均抽中项目后，再进入下一轮次抽签。

2、本次入库单位只与项目单位签订入围框架合同，具体项目合同按照框架合同确定的原则另行签订。

3、应具备能够满足土地整治项目规划设计业务所需的技术人员与仪器设备，建立了完善的质量控制和成果管理制度。

4、具有认真负责的工作态度和良好的业绩。熟悉土地整治业务知识，适应新形势下土地整治的要求，服从采购人和项目业主的工作任务安排。

5、参审单位在资审前，自行对各类土地整治项目进行现场踏勘，取得足够的投标所需资料，应预见到相关工作内容，入库后承接项目不得在报价之外再追加费用。参审单位在参审文件中必须对征集文件中规定的各项成果完成时间作出承诺，入库后，该承诺即作为合同的相应条款执行。

6、参审单位入库后承接项目必须深入项目现场开展工作，确保项目规划设计质量，提供合理概算。积极配合做好报批、审查等各项工作，确保工作顺利推进。

7、参审单位入库后承接项目必须做好项目实施过程中的现场服务工作，设计代表应随叫随到，及时解决施工过程中涉及的规划设计问题，及时解决现场的相关技术问题，提出经济合理的解决方案。对于重大工程或工期要求紧的项目，设计单位必须指派设计代表进驻现场，保障工程顺利进展。必须配合做好项目竣工验收等相关资料的整理、移交。入库单位承接项目到现场作业必须有第三方证明资料。

8、服务时间节点要求

入库单位承接项目后，自签订合同之日起，提交测绘成果不得超过20个工作日；编制可行性研究报告不得超过20个工作日；受采购人委托对第三方承担的土地整治项目进行外业踏勘核实，并出具踏勘报告时间与可研报告时间同步；规划设计和预算编制不得超过30个工作日；加上项目评审、修改文本和预算审核阶段时间，4个月内必须提交项目最终成果。

9、入库单位在开展项目外业踏勘核实、测量和工程勘察、可行性研究、规划设计与投资预算以及成果报批、审查过程中产生的资料、咨询、论证、评审、考察等相关费用包含在本次报价中。

五、奖惩措施

入库单位在承担业务中发生下列情况之一的，将被计入合肥市土地整治项目规划设计单位不良记录，在合肥市自然资源局和规划局网站上公布。对情节严重，造成重大损失或不良社会影响的，按有关规定记入黑名单，禁入合肥市场。

1、不能按照合同承诺的各项成果完成时间完成任务，影响工程开工建设的；

2、因深入项目现场不够，规划设计质量不高造成变更，突破投资概算较大的；

3、因现场服务不及时，受到建设单位投诉，核实后超过2次的。

六、本项目最终解释权归肥西县自然资源和规划局。

第四章  评审程序

1、本项目按照征集文件中规定的各项因素进行综合评审。

2、评审委员会首先对所有投标人进行初审。初审中，评审委员会发现企业的资审入库材料中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容等情况需要澄清时，评审委员会将以质询的方式告知并要求企业以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于质询后判定为不符合的，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对参审单位初审结论分为通过和未通过。

3、评审专家独立评审后，评审委员会对参审企业某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。符合初审指标通过标准的，视为有效文件。评审委员会按下表内容进行初审。

| 初审表（否定指标一览表） |
| --- |
| 初审指标 |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 参审文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照（或事业单位法人证书）和税务登记证的复印件或影印件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人证书）和税务登记证的全部内容。提供三证合一营业执照复印件或影印件的，税务登记证无需提供。 |
| 2 | 税务登记证 |  |  |  |
| 3 | 参审单位资格要求 | 同时具有：（1）工程测量专业测绘乙级及以上资质； （2）土地规划乙级及以上资质（省外土地规划资质需在安徽省认证机构备案）； |  | 提供相关证书复印件 |
| 4 | 参审单位业绩要求 | 具有土地整治勘测和规划设计的相关业绩 |  | 提供业绩合同复印件 |
| 5 | 报价 | 符合本次文件要求 |  |  |
| 初审指标通过标准：必须通过上述全部指标。 评审委员会根据表中所列各项指标进行评审，未列入上表中的指标不得作为否定依据。 |

4、评审委员会将对所有通过初审的资审文件进行详细评审，具体如下：

根据评分的细则，评委应对进入详细评审的所有资审文件进行评分，并分别填写打分表。

对某参审企业的每一个分值项各专家评分之平均，得到该参审企业该分值项的得分。

将参审企业每个分值项得分进行汇总，得到该参审企业的得分。

5、详细评审指标如下：

技术部分详细评审指标如下：

| 评审指标 |
| --- |
| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| 技术分 （40分） | 整体方案 | （1）与项目相适应的技术方案。（5分） （2）与项目相适应的需求分析方案。（5分） （3）与项目相适应的项目实施方案。（5分） （4）通过新技术应用能提升工作效率。（5分） （5）质量管理、保障措施方案。（5分） （6）方案项目管理体制和组织机构情况。（5分） （7）项目安全、文明生产措施。（5分） 评审委员会根据参审文件是提供的内容进行酌情评分，每缺一项扣5分，方案措施不全面、不完整扣1-5分 | 0-35分 |
|  | 配置方案 | 根据参审企业针对本项目设置项目管理机构图、服务管理流程图、人员配置及设备配置方案等进行综合评审，酌情打分。 | 0-5 |
| 资信分 （50分） | 参审企业技术实力 | 1、具有有效的职业健康安全管理体系认证、ISO9000 质量体系认证、环境管理体系认证，具有一项得1分，具备三项得4分。 2、2016年1月1日以来，参审企业承担的土地整治规划（或测绘）项目获得国土行政主管部门或在国内依法登记注册的行业协会（或学会）颁发的奖项（省级的每个得3分，国家级的每个得4分。本项满分12分）。 参审企业具有土地整治件著作权得2分；参审企业具有土地调查内外业一体化及数据库建设系统软件著作权得2分。本项满分4分。 注：上述证书均需提供网站查询截图及证书复印件； | 0-20分 |
|  | 参审企业业绩 | 1、参审企业是县区级土地管理部门（自然资源管理部门）土地整治类项目测绘和规划方案编制定点单位，每提供一个得1分，最高4分； 2、参审企业承担过县级第三次全国国土调查项目，得2分； 3、自 2016年 1 月 1 日以来（以合同签订日期为准）具有土地整治项目业绩（含高标准农田、增减挂钩、新增补充耕地、工矿废弃地项目等），每提供1个得1分，满分7分。（以上是只要提供一项得1分，那个都可以） 4、自 2016年 1 月 1 日以来（以合同签订日期为准）投标人承担过耕地“提质改造”（旱改水）项目合同面积超过1千亩，得7分，最高7分。（提供合同复印件及省厅备案文件扫描件、转包、分包不予认定）。 | 0-20 分 |
|  | 项目组成员 | 1、拟投入项目负责人具有测绘类高级工程师或注册测绘师得2分，项目负责人具备土地整治项目规划或测绘项目获得国土行政主管部门或在国内依法登记注册的行业协会（或学会）颁发的奖项，省级及以上得2分，满分4分； 2、拟投入本项目的其他人员中具有测绘类或土地规划类工程师及以上资格的每多1名，得1分 ，最多6分； 注：须提供证书扫描件（或影印件）及拟投入人员社保证明材料。 | 0-10分 |
| 服务措施（5 分） | 本地化服务 | 1、在本地（合肥市区域内）注册成立的或在本地（合肥市区域内）有注册分支机构的得5分； 注：本地注册分支机构须提供工商营业执照证明。 | 0-5分 |
| 服务承诺 （5 分） |  | 综合描述中标后的服务承诺。 | 0-5分 |

6、确定入库单位

（1）入库企业的各项得分均保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

（2）按照最终得分由高到低排出入库单位。

最终得分相同的，按技术部分得分由高到低顺序排序。技术部分得分及最终得分均相同的，则采取抽签方式确定其前后次序。

7.各参审企业的得分一经得出，并核对无误后，任何人不得更改。

8.评审委员会在评审过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向项目单位提出处理建

议，并作书面记录。

9.评审后，评审委员会应写出评审报告并签字。评审报告是评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审委员会全体成员均须在评审报告上签字。评审报告应如实记录本次评审的主要过程，全面反映评审过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

## 第四章  入库服务合同

（入库后格式自拟）

# 第五章  入库参审材料格式

## 肥西县土地整治项目可研、规划设计、预算、测绘小额零星项目库

参

审

材

料

企业全称：

年      月     日

一．报价一览表

| 项 目 名 称 | 肥西县土地整治项目可研、规划设计、预算、测绘小额零星项目库 |
| --- | --- |
| 企业全称 |  |
| 入库报价 | 具体费用结算方式按照财政部、国土资源部联合颁发的《土地开发整理项目预算定额标准》（财综〔 2011 〕128号），结合市场价格，取费标准为： (1)规划设计费（含项目可行性研究费、项目设计与预算编制费） 以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数,取费标准2.2%。 (2)项目勘测费 按不超过工程施工费的1.2%计算（含竣工测绘0.6%） 以上项目总计取费不得超过30万元（不含增减挂钩项目组卷费）。 （3）增减挂钩项目组卷费 增减挂钩项目组卷每个批次2万元（含申报及验收） |
| 备注 |  |

企业公章：

### 二．承诺函

致：肥西县公共资源交易有限责任公司

根据贵方“肥西县土地整治项目可研、规划设计、预算、测绘小额零星项目库”的入库资审公告，正式授权     　（姓名）代表         　   （企业全称）              ，提交规定形式的入库参审材料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我方按征集文件规定提供服务的入库服务费详见资审一览表，我方完全响应征集文件规定的服务期限及付款方式。

（2）我方根据征集文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

（3）我方已详细审核全部征集文件，包括征集文件的答疑、澄清、变更或补充（如有）、参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次征集文件，并对征集文件各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我方同意从征集文件规定的摇号日期起遵循本文件，并在征集文件规定的有效期之前均具有约束力。

（5）我方声明入库参审材料所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供有关的任何证据、数据或资料。

（6）我方承诺若入库，按征集文件要求提供本地化服务。

（7）我方承诺响应征集文件要求（包括：计费标准、结算方式、业务安排方式、服务要求等征集文件内的其它要求）。

（8）我方承诺入库参审材料中提供的全部资料（如业绩、人员社保、证书、办公场所等一切信息）均真实有效，若存在任何弄虚作假行为，则不再承担业主单位组建的施工库中的施工业务。

（9）我方承诺在评审期间无条件配合贵方核实我方拟为本项目配备的项目经理注册信息、社保等一切信息。

（12）我方同意征集文件规定的付款方式。

（13）通讯地址：

电    话：                      传    真：

企业基本账户开户名：            账号：             开户行：

企业公章                     日    期：

### 三．信用承诺

我公司申明，我公司无以下不良信用记录情形：

1.公司被人民法院列入失信被执行人；

2.公司、公司法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3.公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4.公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

5.摇号当日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理部门记不良行为记录或记不良行为记录累计满10分的；

6.最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分达10分（含10分）到15分且公布日距摇号当日不超过6个月；

7.最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分达15分（含15分）到20分且公布日距摇号当日不超过12个月；

8.最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分达20分（含20分）及以上且公布日距摇号当日不超过24个月；

9.公司被合肥市城乡建设局因安全生产责任事故限制在合肥行政区域内承接新的工程项目且在限制期内的。

我公司已就上述不良信用行为进行承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司入库资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

企业公章：

四.业绩材料

业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 合同总金额 | 业主单位 及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

注：表后须附企业业绩证明材料（扫描件）。

## 五．有关证明文件

提供有效的营业执照，税务登记证、资质证书、文件要求的其他相关证明材料（如有）。

## 六．授权委托书

本授权书声明：           公司授权       （企业授权代表姓名、职务，手机号码）代表本公司参加肥西县土地整治项目可研、规划设计、预算、测绘小额零星项目库资格审查，全权代表本公司处理此过程的一切事宜，包括但不限于：参与资审、谈判、签约等。企业授权代表在此过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。企业授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

企业公章：

日     期：  年  月  日

注：

1.本项目只允许有唯一的授权代表，并提供其身份证复印件或影印件。

2.法定代表人参加的无需此件，但须提供身份证复印件或影印件。

# Text boxes

授权代表身份证正面

复印件

授权代表身份证反面

复印件