服务类政府采购项目采购需求表
	项目名称
	2026年上派镇测绘服务单位项目

	采购单位联系人
及电话
	肥西县上派镇人民政府
金鑫宇：0551-68850035

	项目预算
	不分包项目：70万元

	项目概况
	肥西县上派镇人民政府现对上派镇2026年测绘服务单位进行竞争性磋商，拟招1家成交供应商。
该项目主要服务内容：对肥西县上派镇辖区内土地处置等工作提供测绘技术服务，主要为镇自规分局负责实施项目涉及的规划土地相关测绘工作以及镇直二级机构、村、社区交办的其他测绘相关服务，单个测绘项目不超过30万元，累计不超过70万元。详见采购需求。

	采购方式
	竞争性磋商

	本项目是否接受联合体投标
	否

	供应商资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商所提供的服务为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位承接；
3.本项目的特定资格要求：具有有效的乙级及以上测绘资质证书（专业类别包含：工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、摄影测量与遥感）。

	付款方式
	合同签订后，在合同、担保措施生效以及具备实施条件后3个工作日内预付合同款的40%,单个项目单独计算服务费，支付已完成项目的70%服务费，余款合同到期一次性结清。最终服务费合计不超过项目预算。（注：供应商应向采购人提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施；在签订合同时，供应商书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

	服务地点
	肥西县上派镇，采购人指定地点

	服务期限
	自合同签订之后12个月，服务期满后，如有单项未完成的，直至项目完成为止。

	是否专门面向中小企业采购
	是

	预留中小企业份额占比
	全部预留

	主要标的所属行业
	其他未列明行业

	拟采用的评标办法
	综合评分法（分值设置：技术分85分，价格分15分）

	标前公示反馈
截止时间
	2026年11月4日17时30分前（超过规定时间的视同放弃）


二、项目概况
肥西县上派镇人民政府现对上派镇2026年测绘服务单位进行竞争性磋商，拟招1家成交供应商。
该项目主要服务内容：对肥西县上派镇辖区内土地处置等工作提供测绘技术服务，主要为镇自规分局负责实施项目涉及的规划土地相关测绘工作以及镇直二级机构、村、社区交办的其他测绘相关服务，单个测绘项目不超过30万元，累计不超过70万元。
三、服务需求
1、测绘内容
1）地形图测绘；
2）规划报建测量：项目选址图、规划用地界线测绘、规划定位图编制、规划定位测绘等；
3）工程测量：土方测量、市政道路测量、管线测量、排水检测、GPS施工控制点测量、水准测量、无人机摄影测量及其他零星测绘等；
4）不动产测量：土地权属调查、土地勘测定界测绘、征地调查（含附属物清点、制作征地调查表）、土地划拨测绘、临时用地复垦报告编制等；
5）地理信息技术服务：数据库建设、专题地图编制、土地利用总体规划布局调整、节约集约用地评价；
6）其他服务：提供土地储备系统、土地市场动态监管系统、卫片执法系统等相关信息填报服务、制作坐标转换、应急测绘服务、相关数据检验检测、规划报建、林地调查、协助档案整理等；
2、测绘成果深度要求
测绘项目成果须满足国家、省、市现行有关文件对编制深度的要求，符合国家相关标准规范，并满足规划设计等要求，符合国家行业标准规定，成交供应商必须对提供的测绘成果负责，若因测绘的不准确性造成采购人的所有损失，由成交供应商负责。测绘成果符合当地主管部门要求，否则因此造成的后果由成交供应商自行承担。
3、时间要求
成交供应商必须在接到采购人委托后1个工作日内开始测绘工作，并保证在采购人要求的时间内完成该项目测绘所需的全部资料、报告，上报自然资源与规划局等相关部门的工作内容。
4、档案管理要求
供应商必须具有完善的档案管理制度和措施，对采购人委托的任何项目涉及相关资料（如规划许可证复印件、施工单位或建设单位的复测要求等）、原始地形地貌图纸、过程地形地貌图纸进行存档保管，确保采购人可以无条件随时查阅。
5、保密要求
成交供应商应具有健全的保密管理制度，对服务过程中涉及的保密数据具有保密义务。
上述序号1-5项响应文件中提供承诺函，承诺函格式自拟。若成交供应商为虚假承诺，采购人有权解除合同，并上报政府采购监管部门依规处理。
6、服务期内委托的所有单项合同的累计总金额达到项目预算，则合同自动终止。若中途出现两次重大失误，采购人有权解除合同。
7、人员要求（最低配置要求，所有岗位不得兼任）：成交供应商拟为本项目配备项目负责人1名，技术负责人1名，项目组其他人员4名。
注：除评分标准中要求提供的相关人员证明材料作为评分条件外，响应文件中无须提供人员其他相关证明材料，由采购人在合同签订后成交供应商进场服务前核查人员配备情况，人员须按照要求配备到位，否则采购人有权解除合同，并报政府采购监管部门按规定处理。
8、其他要求
本项目成交供应商需要提供一辆专门服务车辆，以便于项目实施。
四、报价要求
1、本项目采用费率报价，投标报价费率不得超过100%（报价费率最多保留至小数点后两位，如80.34%），否则响应无效。
本项目供应商以财政部、国家测绘局关于印发《测绘生产成本费用定额》(财建〔2009〕17号)及有关细则的通知为依据，结合自身综合实力、市场行情、本项目具体特点和技术要求，以报费率的方式进行报价（如成交费率为80%，基准费用为100元，则成交供应商收取80元）。此费率为包含卫星定位测量、测绘航空摄影、规划测量、土地勘测定界、不动产测绘、工程测量、土地报批、图件编制、报告打印/图纸费用等所有费用的综合报价。最终结算费用为基准费用×成交费率。基准费用计算依据如下：
	基准单价

	序号
	项目名称
	基准单价
	备注

	
	
	金额（元）
	单位
	

	1
	勘测定界
	3074
	元/幅
	单位幅为1:500比例尺图幅

	2
	界线测量
	640
	元/千米
	

	3
	用地红线放样
	556
	元/件
	

	4
	中心线放样
	914
	元/件
	

	5
	控制点测绘
	1193
	元/点
	

	6
	1:500土方测量
	4354
	元/幅
	

	7
	1:500地形图测绘
	2900
	元/幅
	

	8
	1:500宗地图测绘
	3487
	元/幅
	

	9
	1:500地形图编辑
	568
	元/幅
	

	10
	复垦方案
	27000
	元/项
	临时用地
设施农用地

	11
	零星工程测量
	359
	元/人
	

	12
	土地征收方案编制
	5000
	元/批次
	

	13
	规划核实测量
	1:500地形图
	2900
	元/幅
	

	
	
	验测平面位置；验测高程、高度
	3539
	元/幢
	

	14
	权籍调查
	1:500宗地图
	3487
	元/幅
	

	
	
	幢形图
	2400
	元/幢
	

	
	
	幢(户室)分摊土地面积明细表
	0.23
	元/平米
	

	15
	土地利用现状图套合及用地类型说明、土地利用总体规划图套合及规划用途说明和耕地质量等别评定图编制
	831
	元/幅
	

	16
	1：1000带状地形图测绘
	5839
	元/幅
	

	17
	供地图界线调查、供地图图形编制和报备TXT编制
	831
	元/幅
	

	18
	建设用地预审材料编制
	5000
	元/项目
	

	19
	项目用地上会（土委会或规委会）材料编制
	1500
	元/项目
	

	20
	征地情况调查表
	3000
	元/项目
	

	21
	国土空间规划局部调整（修改）方案编制(三级审查)
	27000
	元/批次
	

	22
	基本农田占用和补划方案(三级评审)
	51000
	元/项目
	涉及省级批准的方案，参考此价

	23
	房产测量(住宅用房)
	房产图测量
	1617
	元/幢
	每幢楼为1幅图

	
	
	建筑面积测量
	0.68
	元/平方米
	住宅用房

	24
	房产测量(商业用房)
	房产图测量
	1916
	元/幢
	每幢楼为1幅图

	
	
	建筑面积测量
	1.19
	平方米
	商业楼用房

	25
	房产测量(多功能综合用房)
	房产图测量
	2283
	元/幢
	每幢楼为1幅图

	
	
	建筑面积测量
	1.29
	元/平米
	多功能综合用房

	26
	管线
测量
	竣工测量
	1002
	元/千米
	

	
	
	管线探测
	1455
	元/千米
	

	27
	规划选址方案
	27000
	元/项目
	

	28
	坐标数据转换
	608
	元/项目
	

	29
	项目建议书编制
	5000
	元/项目
	

	30
	耕地质量报告
	5000
	元/项目
	

	31
	卫片监测
	797
	元/图斑
	测绘、拍照、套合、分析归类、数据处理、上传

	32
	面积分类统计汇总
	5
	元/亩
	

	33
	土地整治项目
	
	
	基准价为《土地开发整理项目预算》定额标准（财政部 国土资源部 财综[2011]128 号）。

	注：1:1000比例尺图幅为500×500米正方形分幅；
1:500比例尺图幅为250×250米正方形分幅；
以4个点为一件，不足4个点按一件计算；
不足一个标准图幅按一个标准图幅计算。


五、评分细则
本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为85%，价格分值占总分值的权重为15%。具体评分细则如下：
	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	技术资信分
（85分）
	项目区现状因素分析
	磋商小组针对供应商为本项目制定的项目区现状因素分析方案进行综合评分：
1.现状分析内容和实际相符，完整详细、可行性、实用性、针对性强，得5分；
2.现状分析内容和实际基本相符，基本详细、基本具有可行性、实用性、针对性，得3分；
3.现状分析内容和实际偏差，可行性、实用性、针对性有待改善提升，得1分；
4.方案不可行或未提供得0分。
	0-5分

	
	需求分析方案
	磋商小组针对供应商为本项目制定的需求分析方案进行综合评分：
（1）方案内容完整详细、可行性、实用性、针对性强，得5分；
（2）方案内容基本详细、基本具有可行性、实用性和针对性，得3分；
（3）方案可行性、实用性、针对性有待改善提升，得1分；
（4）方案不可行或未提供得0分。
	0-5分

	
	技术方案
	磋商小组针对供应商为本项目制定的技术方案进行综合评分：
（1）方案内容完整详细、可行性、实用性、针对性强，得5分；
（2）方案内容基本详细、基本具有可行性、实用性和针对性，得3分；
（3）方案可行性、实用性、针对性有待改善提升，得1分；
（4）方案不可行或未提供得0分。
	0-5分

	
	重难点剖析及解决方案
	磋商小组针对供应商为本项目制定的重难点剖析及解决方案进行综合评分：
（1）方案内容完整详细、可行性、实用性、针对性强，得5分；
（2）方案内容基本详细、基本具有可行性、实用性和针对性，得3分；
（3）方案可行性、实用性、针对性有待改善提升，得1分；
（4）方案不可行或未提供得0分。
	0-5分

	
	项目质量保证体系方案
	磋商小组针对供应商为本项目制定的项目质量保证体系方案进行综合评分：
（1）方案内容完整详细、可行性、实用性、针对性强，得5分；
（2）方案内容基本详细、基本具有可行性、，实用性和针对性，得3分；
（3）方案可行性、实用性、针对性有待改善提升，得1分；
（4）方案不可行或未提供得0分。
	0-5分

	
	项目档案管理、保密方案
	磋商小组针对供应商为本项目制定的项目档案管理、保密方案进行综合评分：
（1）方案内容完整详细、可行性、实用性、针对性强，得5分；
（2）方案内容基本详细、基本具有可行性、实用性和针对性，得3分；
（3）方案可行性、实用性、针对性有待改善提升，得1分；
（4）方案不可行或未提供得0分。
	0-5分

	
	项目服务保障体系
	磋商小组根据供应商提供的项目服务保障体系（包含但不限于服务内容与范围、响应时间、便捷化服务等）进行评分：
（1）服务内容全面，服务范围广，响应时间迅速，服务便捷的,得5分；
（2）服务内容全面，服务范围广，响应时间较快，服务较便捷的，得3分；
（3）服务内容较全面，服务范围较广，响应时间基本能满足项目需求，得1分；
（4）方案不可行或未提供得0分。
	0-5分

	
	荣誉或奖项
	自2021年1月1日以来（以颁奖时间为准），供应商或供应商承担的项目获得过党政机关或事业单位颁发的荣誉（或奖项）每提供1个得2分。本项满分6分。
注：（1）同一项目多次获奖以最高表彰计，不累计计分。
（2） 响应文件中须提供：颁奖单位的颁奖文件或颁奖单位官网文件截图(颁奖文件不含荣誉证书、奖杯、奖牌、奖状)。颁奖文件或颁奖单位官网文件截图须体现供应商名称、颁奖时间等评审因素。如无法体现,须另附颁奖单位的相关证明材料，未提供或提供不全的，不得分。
（3）党政机关包括党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关，及各级党政机关派出机构、直属事业单位及工会、共青团、妇联等。
	0-6分

	
	人员配备
	1、拟派本项目的项目负责人（1人，满分5分）：
（1）具有测绘类高级工程师职称得3分，中级得2分，最高得3分。
（2）具有注册测绘师资格证书的，得2分。
2、拟派本项目的技术负责人（1人，满分4分）：
（1）具有测绘类中级及以上工程师职称得2分，最高得2分。
（2）具有注册测绘师资格证书的，得2分。
3、项目组其他成员（除项目负责人、技术负责人）（满分10分）：
[bookmark: _GoBack]（1）具有测绘类中级及以上职称证书，每提供1人得2分，满分6分；
（2）具有测绘地理信息涉密人员资格证书或地理信息安全保密培训证书或核心涉密人员保密课程培训证书其中一项的，每提供1人得2分，本小项最高得4分。
注：上述人员不得兼任，同一人员（除项目负责人、技术负责人外）符合多项要求的，不重复计分，按最高得分仅计一次分。响应文件中须同时提供以下材料：
（1）项目团队成员名单（格式自拟）；
（2）上述人员的证书扫描件或影印件。
（3）供应商为上述人员缴纳的近三个月内（任意一个月）的社保证明材料（注：社保证明材料至少含养老保险。）
	0-19分

	
	供应商业绩
	供应商自2021年1月1日以来(以合同签订时间为准)，具有以下业绩：
1.勘测定界项目业绩或地形图测绘项目类似业绩的，每提供一个业绩得3分，最高得3分。
2.耕地“非农化”管理类似业绩的，每提供一个业绩得3分，满分3分。
3.坐标转换类似业绩的，每提供一个业绩得3分，满分3分。
注：（1）响应文件中提供业绩合同扫描件或影印件，若评审材料中无法体现签订时间、服务内容的，须同时提供业主单位（合同甲方）证明材料扫描件，否则不得分。
（2）正在履约或已履约完成业绩均予以认可。
（3）同一业绩同时包含上述多项内容的，仅计一次分，不重复累计计分。
（4）分包或转包业绩不予认可。
	0-9分

	
	设备配备
	供应商为本项目配置下列设备：
1.测量型GNSS接收机（或RTK）每提供1台得1分，最高得5分。
2.全站仪每提供1台得2分，最高得4分。
3.电子水准仪每提供1台得1分，最高得3分。
4.航空摄影系统（含无人机、处理软件）每提供1套得2分，最高得4分。
注：上述设备若为供应商自有，响应文件中提供设备发票扫描件或影印件；若为租赁，提供设备发票和租赁合同扫描件或影印件。未提供或者提供不全的不得分。
	0-16分

	价格分
（15分）
	价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分15分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×15％×100



审核人：                            年    月    日
第 1 页 共 12 页

